Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20), članka. 38. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (“Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio”, broj 03/18), Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj 26. sjednici održanoj  18. prosinca 2020. godine, donosi 
PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2021. godini

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2021. godini ( u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se poslovi s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavku opreme, kao i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa s izvorima financiranja po djelatnostima, a sukladno Proračunu Općine Brtonigla-Verteneglio za 2021. godinu.
Program gradnje komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa.
Ovom odlukom utvrđuje se Program gradnje komunalne infrastrukture prema članku 68. Zakon o komunalnom gospodarstvu za 2021. godinu kojim se određuju:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 

3. građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja 

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati  

Financiranje gradnje i održavanja komunalne infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima:

· Komunalni doprinos                        



             

· Komunalna naknada







-     Prodaja grobnih mjesta







-     Prihod od prodaje zemljišta
-     Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU     

-     Kapitalne donacije od trgovačkih društva  

Članak 2.
              Program gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, gradnje, provedbe stručnog nadzora gradnje i provedbe vođenja projekta gradnje komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA PROJEKTIRANJA, REVIZIJE, GRADNJE, PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRADNJE I PROVEDBE VOĐENJA PROJEKTA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U  2021. GODINI:

Građenje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javnu rasvjetu i groblja i krematoriji na grobljima u 2021. godini:

I/I  NERAZVRSTANE CESTE:

	1. Izgradnja prometnice unutar radne zone Štrpe sa pratećom infrastrukturom (I faza),                             

                                                                                         Ukupno: 299.026,00kn
Stručni nadzor                                                                                  11.500,00 kn
Promidžba i vidljivost                                                                        37.526,00 kn

Upravljanje projektom i administracije                                              50.000,00 kn 

Radovi                                                                                            200.000,00 kn

Pozicija : 455, vrsta poslova: G,PD,N

	2. Asfaltiranje ceste u naselju Karigador Kras                                     230.000,00 kn

Uređenje ulice u naselju 200 m 

Pozicija :359-26 , vrsta poslova: G, N.

	3. Uređenje ceste Kršin – Bracanija                                                      50.000,00 kn 

Uređenje ceste od spoja glavne ceste do općinske granice dužine 250 m i širine 3,00m 

Pozicija : 359-37 , vrsta poslova:  G

	4. Uređenje ceste Brtonigla – Kršete                                                  200.000,00 kn 

Pozicija : 359-37 , vrsta poslova:  G

	5. Asfaltiranje ulice u naselju Nova Vas                                              200.000,00 kn
Uređenje ulice u naselju 100 m (k.č.br. 2384/1 k.o. Nova Vas) 

Uređenje ulice u naselju 100 m (k.č.br. 2395/1 k.o. Nova Vas)

Pozicija : 359-31 , vrsta poslova:  G

	6. Rekonstrukcija postojećeg puta u naselju Karigador                      300.000,00 kn

Na k.č.br. 519/3 k.o. Novigrad u dužini od 100 m 

Pozicija : 359-32 , vrsta poslova: G, N

	7. Izgradnja ulice SUO2 i OU4 u Karigadoru,         

                   50.000,00 kn
Pozicija : 359-13 , vrsta poslova: G, N.

	8. Izgradnja nogostupa ulica Muškati prema DV Kalimero                  150.000,00 kn
U dužini 200 m

Pozicija : 359-35 , vrsta poslova: G, N.

	9. Uređenje ceste građevinskog područja Donji Srbani                        70.000,00 kn

Na k.č.br. 1158/76 k.o. Nova Vas u dužini od cca. 550 m

Pozicija : 359-34 , vrsta poslova: G, N.

	10. Uređenje ceste građevinskog područja Kovri                                   50.000,00 kn

U dužini od 240 m (k.č.br. 2099/1 k.o. Brtonigla)
Pozicija : 359-33 , vrsta poslova: G, N

	11. Izgrad.kom.infras. do građev. područja posebne namjene         1.000.000,00 kn

· TP Marcari

· TP Gromače

· TP Ronki

       Pozicija : 359-24 , vrsta poslova: G, N.

	12. Uređenje ulice ispod ul. Palih boraca prema pročistaču                  70.000,00 kn

Uređenje ulice u naselju dužine 140m i širine 3,00 m

Pozicija : 509 , vrsta poslova: G, N.

	13. Uređenje ulice Aleksandra Rukavine do spoja Ul. Marconi,

      uređenje djela Glavne Ul.,  uređenje djela Mlinska ul.     165.000,00 kn                                                             

Uređenje ulice u naselju dužine 70m sa pratećom infrastrukturom

Uređenje ulice u naselju površine cca 400 m2 

Uređenje ulice u naselju površine cca 330 m2

       Pozicija : 359-25 , vrsta poslova: G, N.


PLANIRANI RASHODI:   2.834.026,00 kn                                                                        
I/II   JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA:

	1. Uređenje rotora 




                              60.000,00 kn

Pozicija :360-5 , vrsta poslova: O 

	2. Uređenje trga Sv. Zenona u naselja Brtonigla                                150.000,00 kn

Pozicija : 360-7 , vrsta poslova: G

	3. Sanacija ogradnog potpornog zida sa obnovom žičane ograde te sanacija travnjaka na nogometnom igralištu N.K Brtonigla –Nova.Vas        150.000,00 kn

Pozicija : 360-8, vrsta poslova: N,G.

	4. Izgradnja malonogometnog dječjeg igrališta u sportskoj zoni Brtonigla      

                                                                                                        150.000,00 kn

Pozicija : 473 , vrsta poslova: G, N.

	5. Opločenje, sanacija platoa ispred galerije „Aleksandra Rukavina“   30.000,00 kn

Pozicija : 360-9 , vrsta poslova: G.


PLANIRANI RASHODI:         540.000,00 kn

I/III JAVNA PARKIRALIŠTA:

	6. Parkiralište groblje Brtonigla


                                50.000,00 kn

Pozicija : 354-1, vrsta poslova: G.

	7. Parkiralište groblje Brtonigla


                              150.000,00 kn

8. Pozicija : 151-6, vrsta poslova: G,O,


PLANIRANI RASHODI:      200.000,00 kn

I/IV JAVNE ZELENE POVRŠINE:

	9. Uređenje parka kod škole Nova Vas


                   30.000,00 kn

      Pozicija :354-3 , vrsta poslova: O

	10. Uređenje parka u centru Srbani



                   30.000,00 kn

Pozicija :354-5 , vrsta poslova: O

	11. Uređenje parka u naselju Karigador



      750.000,00 kn

Pozicija :354-5 , vrsta poslova: G,N,O

	12. Uređenje ostalih parkovnih i zelenih površina
                               50.000,00 kn

· Radini 

· Fiorini 

Pozicija :354-6 , vrsta poslova: G.


PLANIRANI RASHODI:       860.000,00 kn

I/V GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:

	1. Horizontalna i vertikalna signalizacija prometnica,                         70.000,00 kn

Pozicija : 359-12 , vrsta poslova: O.

	2. Nabava dječjih rekvizitia za parkove i igrališta
                           100.000,00kn

· Radini

· Fiorini

  Pozicija : 356-6, vrsta poslova: O.

	3. Urbana oprema   u naseljima:                                                         70.000,00 kn

Brtonigla,Nova Vas, Karigador, Fiorini, Radini

Pozicija : 359-16 , vrsta poslova: O.




PLANIRANI RASHODI:        240.000,00 kn
I/VI  JAVNA RASVJETA

	1. Javna rasvjeta  na području Općine Brtonigla.  
   
               200.000,00 kn

· Karigador  5 kom

· Nova Vas  5 kom

· Brtonigla 12 kom

· Fiorini       7 kom

Pozicija : 358-2 , vrsta poslova: G, O, N.

	2. Modernizacija JR na području Općine Brtonigla             ukupno:  500.000,00kn
· Zamjena postojeće JR na području Općine Brtonigla, a sve prema  projektnoj dokumentaciji za zamjenu postojeće u LED rasvjetu.                          250.000,00 kn

Pozicija : 399-1 , vrsta poslova: O

· Zamjena i postava nove LED rasvjete u naselju Karigador cesta D-75

Pozicija : 399-1 , vrsta poslova: O                                                       250.000,00 kn

	3. Nabava i montaža nove dekorativne rasvjete na području Općine    50.000,00 kn

Pozicija : 358-3 , vrsta poslova: O,


PLANIRANI RASHODI:       750.000,00 kn

I/VII  GROBLJA: 

	1. Uređenje staze na groblju Srbani



      40.000,00 kn
Pozicija : 357-5, vrsta poslova: G


PLANIRANI RASHODI:    40.000,00 kn
II/      PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
	1. Projektna dokumentacija pristupnih prometnica do poduzetničkih zona      

                                                                                                        30.000,00 kn
Pozicija : 400-91 , vrsta poslova:  PD.

	2. Projektna dokumentacija u Karigadoru SU2 i OU4                         40.000,00 kn

Pozicija : 400-105 , vrsta poslova: PD.

	3. Projektna dokumentacija prom. unutar pod. zone Štrpe II faza      75.000,00 kn

Pozicija : 400-163, vrsta poslova: PD.

	4. Projektna dokumentacija prometne infrastrukture u naseljima     180.000,00 kn

Pozicija : 400-96 , vrsta poslova: PD.

	5. Projektna dokumentacija rekonstruk. nerazvrstanih cesta             10.000,00 kn

Pozicija : 400-140 , vrsta poslova: PD.

	6. Projektna dokumentacija sportske zone u Brtonigli                       20.000,00 kn

Pozicija : 400-49 , vrsta poslova: PD.

	7. Projektna dokumentacija opremanja komunalno servisne zone K3            
                                                                                                       30.000,00 kn

Pozicija : 400-138 , vrsta poslova: PD.

	    8.  Projektna dokumentacija prometne signalizacije na području Općine           

                                                                                                                  20.000,00 kn

         Pozicija : 400-137 , vrsta poslova: PD.

	9. Projektna dokumentacija sanacije zaljeva 
                              25.000,00 kn
    Pozicija : 400-20 , vrsta poslova: PD.

	10. Projektna dokumentacija pristupna cesta dvorana Brtonigla         20.000,00 kn

      Pozicija : 400-27 , vrsta poslova: PD.

	11. Projektna dokumentacija za komun. infrastrukturu                        85.000,00 kn

Pozicija : 400-166 , vrsta poslova: PD.

	12. Prometni elaborat naselja Brtonigla                                               70.000,00 kn

Pozicija : 51-118 , vrsta poslova: PD

	13. Projektna dokumentacija ulice u naselju Nova Vas.                      40.000,00 kn

Pozicija : 400-168 , vrsta poslova: PD.

	 14.Projektna dokumentacija za rekonstrukciju trga Sv. Zenona u Brtonigli  
                                                                                                           100.000,00 kn
Pozicija : 400-85 , vrsta poslova: PD.  

	15. Projektna dokumentacija za legalizaciju objekta i komunalne infrastrukture                                                                               

                                                                                                             70.000,00 kn
Pozicija : 400-170 , vrsta poslova: PD. 

	16. Projektna dokumentacija cestovne infrastrukture Donji Srbani      50.000,00 kn

Pozicija : 400-135 , vrsta poslova: PD.

	17. Projektna dokumentacija park Karigador                                       20.000,00 kn

Pozicija : 400-177 , vrsta poslova: PD.

	18. Projektna dokumentacija kružnog raskrižja ulaz u Novu Vas iz smjera Brtonigla                                                                                               50.000,00 kn

Pozicija : 400-181 , vrsta poslova: PD.

	19. Projektna dokumentacija za NN mreže za potrebe Groblja  Brtonigla    

                                                                                                             70.000,00 kn                   

Pozicija : 400-182 , vrsta poslova: PD.

	20. Projektna dokumentacija pristupne prometnice Arheološkog parka S. Quaranti     

                                                                                                             50.000,00 kn                   

Pozicija : 400-167 , vrsta poslova: PD.


PLANIRANI RASHODI:     1.055.000,00 kn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SVEUKUPNI  PLANIRANI  RASHODI:                                             6.519.026,00  kn                                                                                                      
Rekapitulacija

I/I  NERAZVRSTANE CESTE


          2.834.026,00 KN
I/II  JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA 

        NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA       540.000,00 KN



I/III  JAVNA PARKIRALIŠTA



             200.000,00 KN
I/IV   JAVNE ZELENE POVRŠINE



 860.000,00 KN
I/V     GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

 240.000,00 KN
I/VI JAVNA RASVJETA   




 750.000,00 KN
I/VII GROBLJA    





   40.000,00 KN
II PROJEKTNA DOKUMENTACIJA                                  1.055.000,00 KN
___________________________________________________________________________

SVEUKUPNI  PLANIRANI  RASHODI:     

         6.519.026,00 KN
Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.
Članak 3.

Iskaz financijska sredstva za građenje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka, u ukupnoj visini od  6.519.026,00 kn osigurati će se iz slijedećih izvora u 2021.:

· Komunalni doprinos       (pozicija -12)                                         2.982.399,50 kn

-     Prodaja grobnih mjesta
(pozicija -54)



          50.000,00 kn

-     Prihod od prodaje zemljišta (pozicija -20)
          
                  1.253.253,50 kn
-     Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU     (pozicija -63)         1.233.373,00 kn
-     Kapitalne donacije od trgovačkih društva (pozicija -29)             1.000.000,00 kn 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEUKUPNO:   






       6.519.026,00 kn
Legenda:

G
gradnja,         N
nadzor izgradnje,
PD
projektna dokumentacija,     PE
parcelacijski elaborat,
GE
geodetski elaborat,    O
oprema.
SVEUKUPNO GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U  2021. GODINI

I
Građenje komunalne infrastrukture, u 2021. godini 
     5.464.026,00 kn
  
   

II
Projektna dokumentacija, u 2021. godini


     1.055.000,00 kn
SVEUKUPNO                                                                          
     6.519.026,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio.

KLASA:363-01/20-10/18
URBROJ: 2105/04-01-20-04
Brtonigla-Verteneglio, 18. prosinca 2020.
Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio

Predsjednik
 









      dr.sc. Igor Palčić

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20),, čl. 38. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (“Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio”, broj 03/18), Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj 26. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Programa gradnje

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

Općine Brtonigla-Verteneglio za 2021. godini

                                                                        I.

Prihvaća se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio za 2021. godinu.

                                                                        II.

Program  iz točke I. ovog Zaključka sastavni su dio ovog Zaključka.

                                                                       III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio.

KLASA: 363-01/20-10/18
URBROJ: 2105/04-01-20-05
Brtonigla-Verteneglio,  18. prosinca 2020.

Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio
predsjednik 

 dr.sc. Igor Palčić
                                           
PAGE  
5

